2023 : DE NOUVEAUX PROJETS POUR L’ANNEE

CHANTIERS ET TRAVAUX

Fin des travaux de la Voie verte de l’Agouille de la mar
Projet porté par le Département et Sud Roussillon , la création de la Voie verte de l’Agouille de la mar est sur le point de s’achever. La tranche 1, de Port Cipriano à Saint-Cyprien jusqu’à Alénya, a été inaugurée en 2022. Le tronçon allant d’Alénya à Corneilla sera utilisable en juillet prochain, la découverte d’une espèce protégée ayant retardé les travaux de passage sous la RD11. Par ailleurs, la troisième partie du projet, reliant Corneilla-del-Vercol, Montescot et Bages, sera livrée elle aussi à l’été 2023. 
Longue de 14 km, la Voie verte de l’Agouille de la mar connecte la plage nord de Saint-Cyprien au lac de la Raho. Elle s’intègre également au maillage de voies douces existantes sur le territoire Sud Roussillon.
Coût estimé : 4,5 M€ par le Département avec participation de la Communauté de communes Sud Roussillon
Fin de chantier prévue deuxième trimestre 2023.
Photo : Vue de la tranche 2 de la Voie verte de l’Agouille de la mar, qui sera ouverte courant 2023

Alénya : le chantier de l’avenue de Perpignan à vitesse grand V
A l’entrée d’Alénya, en direction des caves Ecoiffier, l’avenue de Perpignan est toujours en cours de réaménagement. Malgré les difficultés d’approvisionnement en matériaux, les délais du chantier sont tenus depuis son lancement au premier trimestre 2022. La rénovation des réseaux humides sera bientôt terminée, ce qui réduira le nombre de fuites. Débuté en décembre par le Sydeel, l’enfouissement des réseaux secs – éclairage, électricité, téléphonie – sera prochainement terminé, avant les travaux de voirie et les aménagements paysagers et cyclables, au printemps 2023. 
Des réunions de chantiers hebdomadaires permettent aux entreprises et à la Communauté de communes de maintenir le lien avec les riverains et d’adapter le chantier si besoin. Ce projet est cofinancé par la commune et la Communauté de communes. 
Coût estimé : 2M€.
Fin du chantier estimée : fin 2023 – début 2024. 
Photo : Chantier en cours avenue de Perpignan à Alénya



Entrée de ville : rénovation de deux avenues de Latour-Bas-Elne
Avenue d’Elne et avenue de la mer : le grand chantier de Latour-Bas-Elne, lancé en septembre 2022, se poursuivra toute l’année 2023. Ces deux axes très fréquentés seront entièrement rénovés. Les réseaux humides et aériens vont être renouvelés, avant les travaux de voirie, prévus fin 2023. Les réaménagements imaginés pour l’éclairage public apporteront modernité et économies d’énergie grâce aux Led. 
Une modification des sens de circulation, avec une mise en sens unique d’une partie des avenues, est prévue, pour améliorer sécurité et confort pour les usagers de la route et des déplacements doux. Une voie douce dédiée et végétalisée sera créée. 
Ce chantier est cofinancé par la commune et la Communauté de communes. Coût estimé : 2M€.
Fin du chantier estimée : fin 2023 – début 2024. 
Photo 1 : chantier de réfection provisoire des voiries en cours
Photo 2 : projection des futures réalisations du projet


Lancement de la Liaison structurante durable
Le chantier de Liaison structurante durable qui reliera Alénya à Latour-Bas-Elne, via le nord-ouest de Saint-Cyprien, débutera le premier trimestre 2023. En premier lieu, une voie douce connectera Alénya à l’entrée de Saint-Cyprien, pour arriver à proximité de la déchèterie, aux Massardes. 
Au deuxième trimestre, le chantier de la voie de contournement de Saint-Cyprien sera lancé, avec une prolongation routière pour tous types de véhicules. Elle partira du lotissement Les Massardes pour rejoindre la zone Las Hortes, via l’ancienne déchèterie du chemin de Charlemagne. 
Pensés à la fois pour l’usage du quotidien, le développement économique et le tourisme, ces deux ouvrages se connecteront à terme à la voie du Moulin, entre Saint-Cyprien et Latour-Bas-Elne. Ce chantier durera jusqu’en 2024.  
Planning : printemps 2023 – hiver 2024
Coût estimé : 4M€, avec des subventions d’Etat, départementales, régionales et européennes. 


TRAVAUX ET COLLECTE DE DECHETS

La déchèterie intercommunale modernisée
Après une quinzaine d’années de mise en service, la déchèterie intercommunale Sud Roussillon va bénéficier d’une profonde rénovation. En 2022, c’est l’une des plus fréquentées du département, avec environ 250 visites par jour, pour un territoire de 24 000 habitants. En parallèle de la création d’une entrée et d’une sortie propres en sens unique pour fluidifier le trafic, le quai sera agrandi pour accueillir de nouveaux caissons aériens (Recyclerie, Eco-DDS pour les produits chimiques, extincteurs, nouveaux éco-organismes…). D’une part le stockage des caissons va être amélioré, d’autre part un nouveau rouleau-compacteur sera en service au printemps 2023, pour optimiser le traitement et l’enlèvement des déchets. 
Enfin, un nouveau lieu d’accueil sera situé à l’entrée du site. Les usagers pourront désormais voir leur carte de déchèterie délivrée sur place, sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
Cet investissement va permettre d’optimiser le tri et les coûts de fonctionnement. 
Débutés en septembre 2022, les travaux vont se terminer fin janvier 2023. Mise en service des nouveaux caissons les semaines suivantes. 
Plusieurs photos des grands travaux de la déchèterie

Innovation : la collecte des déchets passe à la robotisation 
Pour faire face à l’augmentation des coûts de traitement des déchets, Sud Roussillon mise sur l’innovation : la mise en place d’un nouveau système de collecte robotisée, imaginé par Nord Engineering. Celui-ci s’appliquera dans un premier temps aux points d’apport volontaire de tout le territoire. Grâce à ce système, le temps de collecte passera de 6 minutes en moyenne à 90 secondes, ce qui optimise les coûts. Un nouveau système de lavage, plus rapide et plus efficace, sera aussi instauré. 
Dès le printemps 2023, les colonnes aériennes, conteneurs semi-enterrés et enterrés seront progressivement remplacés par des conteneurs spécifiques. Ceux-ci seront disponibles pour tous types de déchets, mieux pensés et plus adaptés au tri, rendant leur utilisation plus pratique pour les usagers. La collecte robotisée débutera à l’automne, dans un premier temps couplée avec la collecte classique. 

Photo : Un exemple de conteneur robotisé



VOIES DOUCES
Début des travaux pour le sentier du littoral « France vue sur mer »
Au cœur de l’opération France vue sur mer, soutenue par l’Etat, France Relance et le Cerema, un tout nouveau sentier du littoral va voir le jour au sud de la plage de Saint-Cyprien. Ce sentier de 3 mètres de large sera un espace exclusif, essentiellement réservé aux piétons et coureurs. Il sera constitué de matériaux naturels (sable stabilisé, gravillons et platelage bois) et entièrement arboré et végétalisé, afin de favoriser les îlots de fraîcheur. Le tracé part du pont tournant, en longeant le bord de quai de la lagune. Le parking de cette zone sera réorganisé, avec des places matérialisées. Puis, le sentier contourne les Bulles de mer, toujours sur du revêtement naturel, pour passer entre le cordon dunaire et les habitations, sans dénaturer les espaces naturels ni les copropriétés. La protection de ce cordon et des plages ne sera pas perturbée. 
A proximité de l’impasse Donizetti, le sentier France vue sur mer rejoint la voie Méditerranée à Vélo – EuroVélo 8 et le maillage existant de Sud Roussillon. 
Coût estimé : 500 000 €, cofinancé à hauteur de 210 00 € par l’Etat, France Relance et le Cerema
Travaux prévus de mi-janvier à mai 2023.
Photo : illustration de France Vue sur mer, installée sur la lagune de Saint-Cyprien

ENVIRONNEMENT

Des installations photovoltaïques en projet
Afin de réduire ses consommations énergétiques, Sud Roussillon a mis à l’étude depuis plusieurs années des projets d’équipement en panneaux photovoltaïques. En 2023, plus de 700 m2 de panneaux devraient être installés à la piscine Espace Aquasud, pour l’usage du bâtiment. 
Les locaux de la Communauté de communes seront concernés par la pose d’ombrières sur le parking du personnel ou à la Pépinière d’entreprises intercommunale, participant à l’autoconsommation de ces sites. L’ensemble de ces actions pourra être accompagné en 2023 d’une réfection de l’isolation des bâtiments. 

400 arbres plantés le long de la RD612
C’est le premier des projets de renaturation mené par la Communauté de communes Sud Roussillon : entre janvier et février 2023, plus de 400 arbres seront plantés le long de la RD612, entre Elne et l’entrée de ville de Saint-Cyprien. Cette opération concerne un tronçon de route de 1,6 km, traversé par une voie douce du Département. Tout en préservant le panorama sur le Canigou ou les Albères, ces plantations favorisent la biodiversité et la fraîcheur. Elles isolent de la route les usagers de la voie douce. 
180 écoliers du territoire participeront à cette opération verte en plantant leur arbre. 

Différentes espèces sont concernées, parmi lesquelles le chêne vert, l’albizia, le micocoulier occidental, le copalme d’Amérique ainsi que des arbres fruitiers tels que les cerisiers, pêchers, abricotiers, oliviers ou encore figuiers. Seront également disposés des arbustes, des prairies fleuries ou des plantes. 

Coût estimé : 250 000 €
Prévu : janvier – février 2023
Photo : 

ECONOMIE
[bookmark: _Hlk122421994]Ambition Sud Roussillon : l’Hôtel d’entreprises ouvert sur notre territoire
Le tout nouvel Hôtel d’entreprises Ambition Sud Roussillon est désormais ouvert sur la zone Las Hortes de Saint-Cyprien. Le site est partagé entre des bureaux individuels en location, des salles de réunion modulables et un espace de coworking, à louer à la demi-journée ou à la journée. Les lieux sont équipés, meublés et fibrés, avec de nombreuses prestations. 
Cet Hôtel d’entreprises, pensé comme un complément à la Pépinière d’entreprises Sud Roussillon, s’inscrit dans une politique globale de développement économique. Il est ouvert à toute entreprise ou acteur du territoire. Des formations et des temps d’échange entre entreprises y seront organisés dès le premier trimestre 2023. 
Renseignements au 06 34 91 88 39 ou sur ambition@sudroussillon.fr 
Photos : le bâtiment et les bureaux d’Ambition Sud Roussillon

Le futur tiers-lieu se précise 
La création d’un tiers-lieu et d’un espace de coworking au cœur d’Alénya est en cours. Ce projet économique et social animera la vie de la commune et l’espace Ecoiffier. Il est intégré à l’offre de Développement économique de la Communauté de communes, déjà représentée par la Pépinière d’entreprises et l’Hôtel d’entreprises, situés à Saint-Cyprien. 
Dans ce tiers-lieu, des bureaux en location, des salles de coworking, des outils numériques et matériels à disposition, des lieux pour se réunir et même projeter des films. En plus de l’accueil au public, les conseillers numériques assureront des permanences pour l’accompagnement sur des démarches en ligne. Ce projet est porté par la Communauté de communes, avec la participation du Département et de la Région. 
Début des travaux : courant 2023. 
Photo : projections du futur tiers lieu
PROMOTION DU TERRITOIRE ET SPORT

Foulées de Sud Roussillon : lancement d’un challenge interentreprises pour la 3e édition
Plus de 700 coureurs et 300 randonneurs ont pris le départ des 2e Foulées de Sud Roussillon en juin dernier, confirmant le succès de cette course. Cette année, le semi-marathon, le 10 km, le 5 km et les courses enfants s’élanceront du centre historique d’Alénya, à proximité des caves Ecoiffier.
Afin de fidéliser le public et de mobiliser le tissu économique, les Foulées de Sud Roussillon lancent en 2023 un challenge destiné aux entreprises et associations, qui peuvent venir marcher ou courir en groupe. Rendez-vous est donné aux acteurs du monde économique le 4 juin prochain !
Photos : départ et courses des Foulées de Sud Roussillon
